DSD-Restore 分步实现方法与实验路线

面向真实低能见度天气的弥散-遮挡退化解耦图像复原

从最小可行版到顶刊增强版的工程落地方案

核心原则 不要从完整大模型一次性开做，而要按 V0、V1、V2、V3 逐级实现。 每个阶段必须有可运行代码、可复现实验、指标表格、可视化结果和失败记录。 顶刊希望不来自模块堆叠，而来自：问题定义清楚、数据真实、解耦机制有效、泛化和下游任务被证明。

整理日期：2026年7月9日

# 目录

1. 总体实施路线

2. 阶段 V0：环境、数据与基线准备

3. 阶段 V1：最小可行模型

4. 阶段 V2：完整论文模型

5. 阶段 V3：顶刊增强版

6. 指标预期与验收线

7. 训练与调参细节

8. 代码工程结构

9. 实验记录模板

10. 风险排查与备选方案

11. 论文产出清单与时间安排

# 1. 总体实施路线

DSD-Restore 的完整设想包含共享编码器、退化分词器、弥散退化专家、遮挡退化专家、可组合退化原型库、物理-频域融合、真实无 GT 一致性训练和下游任务验证。实际实现时，不能从完整版直接开始，否则容易出现训练不稳定、模块互相干扰、消融无法解释、数据支撑不足等问题。

推荐路线是把模型拆成四个版本：V0 做数据与基线，V1 做最小可行模型，V2 做完整论文模型，V3 做顶刊增强版。每个版本都要有明确验收指标，只有当前版本达标后再进入下一阶段。

表1 分步实现版本划分

| 版本 | 目标 | 核心模块 | 是否适合立即做 | 主要验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0：准备版 | 复现环境、数据、强基线 | Restormer/NAFNet/PromptIR/Retinexformer/DehazeFormer 复现 | 立即做 | 至少跑通 3 个 baseline，建立统一 dataloader 和评估脚本 |
| V1：最小可行版 | 证明 dense-sparse 解耦有效 | Backbone + Tokenizer + Dual Expert + 基础损失 | 第一篇模型从这里开始 | 复合退化 PSNR/SSIM 超过普通 backbone，视觉结果稳定 |
| V2：完整论文版 | 形成主要创新闭环 | Prototype Bank + Physics-Frequency Fusion + 完整消融 | V1 达标后做 | 复合退化和真实无 GT 指标均优于 PromptIR/GridFormer 等 baseline |
| V3：顶刊增强版 | 证明真实实用价值 | 真实数据集 + Re-degradation + 下游任务 + 跨数据集泛化 | 最后做 | 真实场景、跨数据集和下游任务都有稳定提升 |

推荐实现顺序 V0: data + baselines + metrics V1: backbone + degradation tokenizer + dense/sparse experts V2: compositional prototype bank + physics-frequency fusion V3: real no-GT adaptation + downstream perception validation

# 2. 阶段 V0：环境、数据与基线准备

V0 的目标不是创新，而是建立可复现实验平台。这个阶段做不好，后面模型再复杂也无法判断是否有效。

## 2.1 环境与工程准备

环境建议：PyTorch 2.x，CUDA 11.8/12.x，Python 3.9 或 3.10，优先保证 Restormer/NAFNet/PromptIR 能跑通。

代码规范：所有实验配置写入 YAML；所有模型、数据、loss、metrics 独立模块化。

记录规范：每次实验记录 commit、数据版本、显卡、batch size、crop size、epoch、seed、指标和失败现象。

建议代码目录结构 project/ configs/ datasets/ models/ losses/ metrics/ train.py test.py infer_real.py scripts/ experiments/ results/

## 2.2 数据准备

表2 数据准备清单

| 数据类别 | 优先数据集 | 用途 | 当前阶段要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 去雾 | RESIDE / SOTS / O-Haze / I-Haze | 单退化去雾基线 | 先跑 SOTS，后补真实雾 |
| 低照 | LOLv1 / LOLv2 | 低照增强基线 | 先跑 LOLv2-real 或 synthetic |
| 沙尘/粉尘 | SIRB / Sand11K / 自采粉尘图像 | 核心差异化场景 | 优先整理成 input/gt 或 real_unpaired |
| 去雨 | Rain100L / Rain100H / Rain13K | 遮挡扩展退化 | 先用于 sparse branch 训练 |
| 去雪 | Snow100K / CSD / SRRS | 雪花遮挡训练 | 可作为后期扩展 |
| 真实多天气 | WeatherBench / 自采道路/工地/矿区 | 真实泛化与无 GT 测试 | V2/V3 重点使用 |

## 2.3 基线复现顺序

表3 基线复现顺序

| 顺序 | 方法 | 目的 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Restormer | 通用 restoration backbone | 能跑 demo、测试预训练模型、训练小数据集 |
| 2 | NAFNet | 轻量化 baseline | 记录参数量、速度、PSNR/SSIM |
| 3 | Retinexformer | 低照分支强对比 | 跑通 LOL 数据并保存可视化 |
| 4 | DehazeFormer | 去雾/沙尘相关强对比 | 跑通去雾数据并分析色偏 |
| 5 | PromptIR | all-in-one prompt baseline | 作为 V1/V2 主要对比 |
| 6 | GridFormer/MWFormer | 多天气强 baseline | 用于复合退化对比 |

V0 结束标准 统一 dataloader 可以读取 haze、low-light、dust、rain、snow、mixed、real_unpaired。 至少 3 个 baseline 的测试结果和可视化结果已经复现。 PSNR、SSIM、LPIPS、NIQE、MUSIQ 等评估脚本可一键运行。 建立实验记录表和结果目录，不再手动复制结果。

# 3. 阶段 V1：最小可行模型

V1 是第一版真正的自有模型。它只验证一个核心假设：弥散型退化和遮挡型退化应当解耦处理。此时不要加入过多物理分支、复杂重退化或下游任务 loss。

## 3.1 V1 模型结构

V1 最小模型流程 Input I -> Shared Encoder E -> Degradation Tokenizer T -> dense token z_d -> sparse token z_s -> Dense Expert: dust / haze / low-light -> Sparse Expert: rain / snow / occlusion -> Simple Fusion: concat + 1x1 conv / FiLM -> Decoder D -> Restored image J_hat

表4 V1 模型设计边界

| 模块 | 第一版做法 | 不要一开始做什么 |
| --- | --- | --- |
| Shared Encoder | 直接用 Restormer 或 NAFNet 的 encoder-decoder 改造 | 不要自研全新大 backbone |
| Degradation Tokenizer | GAP + 局部统计 + MLP，输出 z_d 和 z_s | 不要先上 CLIP/MLLM |
| Dense Expert | 轻量低频块，大核卷积 + 通道注意力 | 不要强制估计复杂物理量 |
| Sparse Expert | mask predictor + 高频残差块 | 不要做过深的多分支细节网络 |
| Fusion | concat + 1x1 conv 或 FiLM 调制 | 不要立刻做复杂 prototype-fusion |
| Loss | L1 + SSIM + frequency + color | 不要加入太多 loss 导致不稳定 |

## 3.2 V1 训练策略

训练输入：先用合成复合退化和公开单任务数据混合训练，不使用真实无 GT。

退化标签：使用 multi-label 标签，例如 dust=1、haze=1、lowlight=1、rain=0、snow=0。

损失函数：L = L_rec + λ1 L_ssim + λ2 L_freq + λ3 L_color + λ4 L_cls。

训练方式：先单任务预热，再混合退化联合训练；每个 batch 中单退化与复合退化比例建议 1:1。

表5 V1 通过标准

| V1 验收项 | 目标线 |
| --- | --- |
| 训练是否稳定 | loss 正常下降，无明显颜色漂移和输出全黑/全白 |
| 复合退化指标 | 相比 Restormer/NAFNet backbone 平均提升 0.2-0.5 dB |
| 视觉结果 | 沙尘色偏减少、低照不过曝、雨雪残留不明显增加 |
| 模块有效性 | 去掉 dense/sparse 解耦后，混合退化性能明显下降 |
| 代码可复现 | 固定 seed 后指标波动可控，实验脚本可重复运行 |

# 4. 阶段 V2：完整论文模型

V2 在 V1 稳定基础上加入主要创新：可组合退化原型库和物理-频域引导融合。这个阶段开始形成论文方法部分的主体。

## 4.1 加入可组合退化原型库

Prototype Bank 基本计算 P_d = {p_dust, p_sand, p_haze, p_lowlight, p_colorcast} P_s = {p_rain, p_raindrop, p_snow, p_occlusion} w_d = softmax(cos(z_d, P_d)) w_s = softmax(cos(z_s, P_s)) p = w_d P_d + w_s P_s

原型库的目标是把真实退化表示成连续组合，而不是单一类别。比如夜间沙尘小雨图像可以被表示为 0.45 sand + 0.25 low-light + 0.20 haze + 0.10 rain。

## 4.2 加入物理-频域引导融合

表6 Physics-Frequency Fusion 实现建议

| 子模块 | 实现建议 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 低频门控 G_l(p) | MLP(p) -> channel/spatial gate | 作用于照度、色偏、雾幕、沙尘层 |
| 高频门控 G_h(p) | MLP(p) -> high-frequency gate | 作用于雨雪、边缘、纹理和局部遮挡 |
| 物理先验估计 | 先做轻量 t/L/C 估计头 | 提供 transmission、illumination、color cast 的软引导 |
| 融合方式 | F_fuse = α F_dense + (1-α) F_sparse + F_shared | 根据退化原型动态融合双分支 |

## 4.3 V2 损失函数

L = L_rec + λ1 L_ssim + λ2 L_freq + λ3 L_color + λ4 L_phy + λ5 L_proto + λ6 L_sparse

表7 V2 损失函数细化

| Loss | 具体实现 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| L_rec | Charbonnier 或 L1 | 不要单独依赖 MSE |
| L_ssim | 1 - SSIM 或 MS-SSIM | 权重不宜过大 |
| L_freq | FFT 幅度/相位或 Laplacian 高频一致性 | 用于约束纹理和雨雪边缘 |
| L_color | Lab 色差、灰世界/白平衡约束 | 用于沙尘/粉尘色偏校正 |
| L_phy | transmission/illumination/color cast 平滑与一致性 | 作为软约束，不要过强 |
| L_proto | InfoNCE、KL、prototype diversity | 防止所有图像激活同一原型 |
| L_sparse | mask L1、TV、Top-k 稀疏约束 | 用于雨雪遮挡 mask |

V2 结束标准 复合退化上相比 PromptIR/GridFormer/MWFormer 有稳定提升，目标 +0.3 到 +1.0 dB。 t-SNE 或 prototype 激活图能显示不同退化组合的分离和连续过渡。 消融证明 Prototype Bank 和 Physics-Frequency Fusion 均有效。 真实无 GT 图像的视觉结果比 V1 更自然，颜色和细节更稳定。

# 5. 阶段 V3：顶刊增强版

V3 的目标是把模型从“一个有效方法”扩展成“顶刊级系统工作”。核心是加入真实数据、真实无 GT 适应、跨数据集泛化和下游视觉任务验证。

## 5.1 真实无 GT 一致性训练

真实无 GT 一致性训练 I_real -> DSD-Restore -> J_hat J_hat + estimated degradation p_hat -> Re-degradation D(J_hat, p_hat) -> I_redeg L_redeg = ¦¦ I_redeg - I_real ¦¦_1

这一步的关键是不要让重退化器过强，否则模型可能学会投机。建议先把 re-degradation 设计为可控的轻量物理近似，包括散射、照度下降、色偏和雨雪遮挡，而不是训练一个不透明的大生成器。

## 5.2 下游感知验证

表8 下游验证设计

| 任务 | 推荐数据/场景 | 指标 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测 | 道路、矿区、工地、夜间低能见度 | mAP、AP50 | 证明复原提升车辆/行人检测 |
| 语义分割 | 道路场景或城市街景 | mIoU | 证明结构和边界恢复有效 |
| OCR/标志识别 | 交通标志、车牌、监控文本 | Accuracy | 证明细节恢复有用 |
| 车道线/边缘任务 | 雨雾夜间道路 | F1、IoU | 证明高频和边缘保真 |

## 5.3 顶刊增强版应补的内容

真实数据集：至少整理一个 Real-LowVis-Weather 测试集，包含粉尘/沙尘、雾、低照、雨雪遮挡及其组合。

跨数据集泛化：在合成 mixed 数据训练，在 WeatherBench、自采真实粉尘图像、真实低照雨雾图像上测试。

主观评价：设置用户打分或双盲偏好实验，避免只依赖无参考指标。

复杂度分析：报告参数量、FLOPs、FPS、显存和 512/1024/4K 输入表现。

# 6. 指标预期与验收线

以下指标是合理预期区间，不是承诺结果。真实结果取决于数据质量、训练策略、baseline 强度和实现细节。

表9 指标预期与验收线

| 实验类型 | 主要对比 | 合理目标 |
| --- | --- | --- |
| 单一去雾/低照/雨雪 | 专用模型如 DehazeFormer、Retinexformer、Restormer | 接近强专用模型，不要求所有单项第一 |
| 沙尘/粉尘场景 | 普通去雾、低照、all-in-one baseline | 颜色校正和能见度恢复明显更好 |
| 复合退化 | PromptIR、GridFormer、MWFormer、DFPIR | PSNR +0.3 到 +1.0 dB；SSIM +0.005 到 +0.02；LPIPS 降低 0.01 到 0.03 |
| 真实无 GT | 同类 restoration baseline | NIQE/BRISQUE 降低，MUSIQ/MANIQA 提升，视觉更自然 |
| 下游任务 | 退化图、其他复原结果 | mAP/mIoU 比退化图明显提升，比普通复原方法小幅稳定提升 |

最关键验收标准 V1：证明 dense/sparse 解耦不是无效模块。 V2：证明 prototype bank 和 physics-frequency fusion 能提升复合退化恢复。 V3：证明真实数据和下游任务中仍然有效。 顶刊标准：合成、真实、泛化、消融、下游五类证据都要成立。

# 7. 训练与调参细节

表10 训练参数建议

| 项目 | 建议设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入尺寸 | 256×256 起步，后续 384/512 | 先稳定训练，再扩大尺寸 |
| batch size | 8-16 视显存而定 | 混合任务 batch 中保持类别均衡 |
| 优化器 | AdamW | 初始 lr 可设 2e-4 或 1e-4 |
| 学习率策略 | Cosine decay + warmup | 避免前期不稳定 |
| 训练轮数 | V1 100-200 epoch；V2 200+ epoch | 看数据规模调整 |
| 增强方式 | 随机裁剪、翻转、旋转、颜色扰动 | 颜色扰动不要破坏低照/沙尘标签 |
| 混合比例 | 单退化:复合退化 = 1:1 或 1:2 | 复合退化是主战场 |
| 损失权重 | 先只开 L_rec/L_ssim，再逐步加其他 loss | 每次只加一个新 loss，观察变化 |

## 7.1 调参顺序

Step 1: only L_rec + L_ssim, verify reconstruction is normal Step 2: add degradation tokenizer classification loss Step 3: add dense/sparse dual experts Step 4: add frequency/color loss Step 5: add prototype bank and L_proto Step 6: add physics-frequency fusion Step 7: add real no-GT re-degradation consistency Step 8: add downstream validation, not necessarily end-to-end at first

# 8. 代码工程结构

为了后期写论文、做消融和复现，代码必须从一开始模块化。不要把所有模型写在一个 model.py 里。

推荐模块化代码结构 models/ dsd_restore.py backbone/ restormer_backbone.py nafnet_backbone.py tokenizer/ degradation_tokenizer.py experts/ dense_expert.py sparse_expert.py prototype/ prototype_bank.py fusion/ physics_frequency_fusion.py heads/ physical_heads.py losses/ reconstruction.py frequency.py color.py prototype.py sparse_mask.py redegradation.py metrics/ psnr_ssim.py lpips_niqe_musiq.py downstream.py

表11 配置文件建议

| 配置文件 | 用途 |
| --- | --- |
| train_v1_minimal.yaml | V1 最小可行模型训练 |
| train_v2_prototype.yaml | 加入 prototype bank 的训练 |
| train_v2_physics_frequency.yaml | 加入物理-频域融合的训练 |
| finetune_real_nogt.yaml | 真实无 GT 微调 |
| test_cross_dataset.yaml | 跨数据集测试 |
| test_downstream.yaml | 下游任务验证 |

# 9. 实验记录模板

每次实验都要记录，否则后期无法复盘。建议建立一个 Excel 或 Markdown 表格，字段如下。

表12 实验记录模板

| 字段 | 示例 |
| --- | --- |
| 实验编号 | DSD-V1-001 |
| 代码版本 | git commit hash |
| 配置文件 | train_v1_minimal.yaml |
| 数据集 | RESIDE + LOLv2 + SIRB + Rain100 + mixed |
| 输入尺寸 / batch | 256 / 8 |
| GPU / 显存 | RTX 4090 24GB 或 A100 40GB |
| 训练时长 | 约 2 天 |
| 损失组合 | L_rec + L_ssim + L_freq + L_color |
| 主要指标 | PSNR、SSIM、LPIPS、NIQE |
| 视觉问题 | 是否过曝、色偏、雨雪残留、纹理过平滑 |
| 结论 | 是否进入下一阶段，是否需要调 loss 权重 |

# 10. 风险排查与备选方案

表13 风险排查表

| 风险 | 表现 | 优先排查 | 备选方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练不稳定 | loss 波动大，输出发灰/过曝 | 先关闭 prototype/physics，只保留 L1+SSIM | 退回 V1，逐个模块打开 |
| Prototype 坍缩 | 所有图都激活同一原型 | 查看原型权重分布和 t-SNE | 加 diversity loss / InfoNCE / 退化标签弱监督 |
| Dense/Sparse 不分工 | 两个分支输出相似 | 查看频域能量和 mask 可视化 | 增加频域约束和稀疏 mask 约束 |
| 低照过曝 | 亮区细节丢失 | 检查 illumination loss 和 gamma 合成 | 降低增强强度，加入过曝惩罚 |
| 沙尘色偏异常 | 变蓝/变红/颜色不自然 | 检查 color loss 和数据合成色偏参数 | 使用 Lab 色差约束和白平衡先验 |
| 真实图差 | 合成指标好但真实效果差 | 检查 domain gap | 加入 real no-GT、WeatherBench、自采数据微调 |
| 下游任务下降 | 图像更清晰但 mAP 下降 | 检查过锐化和颜色分布改变 | 使用 task-aware evaluation，不一定端到端训练 |

# 11. 论文产出清单与时间安排

表14 推荐 18 周时间安排

| 时间 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 复现 Restormer、NAFNet、Retinexformer、DehazeFormer | 基线结果、环境记录、数据目录 |
| 第3-4周 | 整理数据与合成 mixed degradation pipeline | 统一 dataloader、metadata、合成样例 |
| 第5-6周 | 实现 V1：tokenizer + dual expert | V1 初步指标和可视化 |
| 第7-8周 | V1 消融与调参 | 证明 dense/sparse 解耦有效 |
| 第9-10周 | 实现 V2：prototype bank | 原型权重、t-SNE、混合退化提升 |
| 第11-12周 | 实现 physics-frequency fusion | V2 完整消融与主要实验表 |
| 第13-14周 | 真实无 GT 微调和跨数据集测试 | 真实场景图、无参考指标 |
| 第15-16周 | 下游任务验证 | mAP/mIoU/OCR 等应用结果 |
| 第17-18周 | 写论文与补实验 | 完整初稿、Figure、Table、Appendix |

最终执行建议 马上开始 V0：把数据、基线和评估脚本跑通。 第一个模型只做 V1，不要一开始上完整图中所有模块。 每完成一个模块，必须做对应消融和可视化。 如果 V1 在复合退化上没有提升，先不要继续加复杂模块，回头检查数据和 tokenizer。 如果要冲顶刊，必须补真实测试集、跨数据集泛化和下游任务验证。